附件1

邵阳县城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）2023年中央预算内投资计划申报表

单位：万元

| 序号 | 市县 | 项目名称 | 建设性质 | 建设任务及年度建设内容 | 项目 总投资 | 已下达中央预算内投资 | 本次申请中央预算内资金 | 拟开工 时间 | 拟建成 时间 | 项目 业主 （法人） | 项目（法人）单位责任人及联系方式 | 日常监管直接责任单位 | 监管责任人及联系方式 | 项目“一件三证”办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市州合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 邵阳县 | 邵阳县城市供水管道和设施老化更新改造一期项目 | 新建 | 改造给水主管道长度5100米，改造沙坪片区老旧管网15.6千米，一户一表改造智能水表安装3000户 | 4907.69 | 0 | 2209 | 2023年8月 | 2025年8月 | - 陈功兵 | 邵阳县自来水公司陈功兵0739-6821632 | 邵阳县城市管理和综合执法局 | 唐拥民 0739-6826589 | 已完成立项及初步设计批复，该项目无需新增用地 |