# 邵阳县住房和城乡建设局2023年度整体支出绩效

# 报    告

根据邵财绩【2024】1号《邵阳县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，结合我局2023年财政预算及决算实际，现将我局2023年部门整体支出情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构设置情况

邵阳县住房和城乡建设局作为县政府工作部门，内设 7个职能股（室），分别是办公室、人事股、城乡建设股、工程股、法制股、财会股、村镇股。下设2个内设机构，消防中心、投融资中心。局机关人员编制共计49人，其中行政在编27人，全额拨款的事业在编共22人，离退休人员 35 人。从预算单位构成看，邵阳县住房和城建设建设局部门预算为局机关本级预算。

（二）主要工作职责

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市、县关于住房和城乡建设事业和城乡规划工作的方针、政策和法规。拟订全县推进新型城镇化、城乡建设、建筑业、住房保障、房屋征收、工程建设、住宅房地产业、勘察设计、建筑节能、建设科技、建设人才队伍发展、城市市政基础设施建设、村镇 建设等住房和城乡建设发展规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。

2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的和各类资金。依法依规负责城市基础设施建设配套费、人防异地建设费等建设类行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用；参与住房和城乡建设领域财税价格政策的调研；组织 城市建设项目预（决）算审查；指导、监督住房和城乡建设专项经 费的使用和所属企事业单位国有资产管理；负责城乡建设系统综合统计和内部审计工作；参与城乡建设项目招商引资工作。

3、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。会同有关部门做好政府有 关保障住房资金安排和资金监管。指导负责城市棚户区改造工作， 指导规范保障性住房的经营管理。

4、承担城市新建基础设施建设的计划和监管责任。

5、负责建设项目选址规划论证工作，参与建设项目的可行性研究工作，核发《建设项目选址意见书》；负责城市规划区内的建 设工程（包括各类城市道路和市政管线）的规划实施管理工作；负 责组织协调有关部门对拟建项目的现场踏勘；负责建设工程设计方 案和成果的规划审核、审批，核发《建设工程规划许可证》；负责 各类建设工程竣工的规划验收。

6、承担勘察设计管理的责任。负责建设项目初步设计的审查审批、施工图审查和监督管理及其备案；负责对建设工程的勘察设 计招标投标和强制性标准执行情况进行审查。

7、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。拟 订全县房地产业的行业发展规划和产业政策。制订房地产开发、房 屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋 征收的规章制度并监督执行。按权限负责房地产开发企业、房产中 介机构、维修基金和白蚁防治管理、物业管理企业的资质管理工作。 负责商品房资本金监控、商品房预售许可及预售资金监管工作。

8、负责全县建筑市场的监督管理和查处建筑市场违法违规行为；负责建筑业各类企业资质、建设工程监理、工程招投标(含装饰 装修工程)、建设工程造价、建设工程质量和安全生产监督、劳保统 筹、工程报建、施工许可、拆除工程施工许可、竣工验收备案、施 工合同备案等工作；负责对施工现场进行监督、管理，组织建设工 程质量事故和安全事故的调查处理；监督管理建设工程交易活动。

9、承担全县世界（国家）自然遗产和风景名胜区的设立及规划的审批和报批。负责县世界（国家）自然遗产、风景名胜区和中 国传统村落申报等相关工作。负责指导监督和协调全县自然遗产、 风景名胜区和中国传统村落的规划建设和管理；会同文物等有关主 管部门审核世界（国家）自然与文化双遗产的申报，合同文物主管 部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；负责指 导、监督和协调全县建制镇、集镇、村庄的规划、建设和管理，改 善人居生态环境，促进城镇化健康发展；指导全国重点（示范、特 色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理。

10、负责全县建筑节能与建设科技工作。组织实施重大建筑节能项目。负责民用公共建筑节能管理；组织建设行业重大科技项目 攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果及推广应用；指导房屋 墙体材料革新工作。

11、负责建设行业人才队伍建设。负责住房和城乡建设系统职工队伍、专业技术培训和继续教育工作，承担专业技术职称和执业 资格管理的有关工作。指导住房和城乡建设系统的思想政治工作和 精神文明建设，管理所属单位的组织人事、机构编制和干部队伍建 设工作；负责住房和城乡建设部规定的建设类及房地产开发资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批工作。

12、依法依规承担全县建设行政执法相关责任。负责检查监督建设行业各类从业人员依法执法情况，查处建筑市场和房地产开发市场的违法违规行为；指导住房和建设系统普法宣传教育工作。

13、承担全县城镇减排的责任。组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城镇减排。

14、承办县人民政府交办的其他事项。

- 二、一般公共预算支出情况

- （一）基本支出情况

- 本着厉行节约的原则，制定了《邵阳县住房和城乡建设局财务管理制度》。明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，较好地控制了行政运行成本。2023年部门整体支出46030.81万元，支出按支出性质分类为：基本支出10308.97万元（其中：人员经费781.11万元，日常公用经费249.78万元），项目支出3572.18万元。2023年“三公”经费5..22万元，其中公务接待费5.22万元。

- 部门整体支出绩效情况

- 2023年，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在县委、县政府坚强领导下，全体干部职工勠力同心、迎难而上，在党建领航、项目建设、脱贫攻坚、乡村振兴、创文工作等多方面做出了积极贡献。主要举措是：

- 一、工作开展情况

- （一）坚持以人民为中心，着力打造美丽宜居县域形象

- 1.县城基础设施建设

- （1）“四创”项目建设。已完成邮政局旁道路、大木山建材城道路、徐家院子道路、陡水洞加油站旁人行道、石齐学校前人行道、消防大队前人行道、邦凯小区前人行道、车站后停车坪、石齐学校前人行道、沙坪院子连接道路、建材城道路、凤凰新嘉园地坪、煤炭棚改前人行道等20条道路及人行道改造工程；完成大岭社区富冲巷竹冲巷、石湾社区上下院子、双合社区梨山巷等5个社区下水道的改造清淤；完成塘渡口镇中学停车坪及休闲广场建设；完成了凤凰社区白鹤桥路老横街特色巷、大木山社区金华路特色巷、桂竹山社区梨子山特色巷、沙坪社区夷江南路特色巷、凤凰社区花果山路示范巷、沙坪社区市场路示范巷等4个特色巷和2个示范巷的建设。

- （2）邵阳县城东新区富康路、人民路、龙源路道路工程。已完成可研编制、初步设计评审、选址意见与用地预审、财评等项目前期工作。

（3）大岭社区基础设施配套项目（上大冲街、下大冲街、翰林街）已经开工建设，施工进度达60%。

- （4）夫夷大道二桥段排水工程。完成一体化提升泵站安装、敷设污水管道420米，完成投资90%。

（5）启动了政德路（华都国际旁）、建设大道、莲花路道路工程、夫夷大道（杨栗坳路—G356）道路照明工程、白云路、祖老山路（王合安置区段）等工程项目可研、测量、设计等前期工作。

2.老旧小区改造。2023年，我县26个老旧小区纳入老旧小区改造计划（其中12个项目纳入省重点民生实事项目）。至11月底，所有老旧小区改造项目顺利完工，并开展竣工验收及审计。

3.棚户区改造。

（1）大力推进2022年棚户区改造计划未完成的项目，至11月底，石湾社区改扩翻项目、下花桥镇棚改项目（一期）、白仓镇棚改项目全部完工并开展竣工验收。

(2)2023年我县实施的棚改项目有2个，至11月底，下花桥棚户区改造项目二期、五丰铺棚户区改造已经全部完工并开展竣工验收。

- 4.公租房建设。

- （1）邵阳县石齐学校保障性租赁住房改造项目120套7200平方米，由邵阳县住房保障服务中心实施。现完成项目立项、初步设计、工程概算、初步设计图审、财评、招投标；

- （2）湖南一肯照明保障性租赁住房项目140套8400平方米，由湖南一肯照明有限公司实施，现完成项目立项，2023年3月12日通过邵阳县空间规委会对项目容积率的调整，目前项目已经完成建设场地清理，正在做地质勘探，网上审图；

- （3）邵阳东州无纺布保障性租赁住房项目90套5400平方米，由邵阳东州无纺布有限公司实施，现完成项目立项，2023年3月12日通过邵阳县空间规委会对项目容积率的调整，目前项目已经完成建设场地清理，正在做地质勘探，网上审图；

- （4）邵阳县红石江边保障性租赁住房建设项目264套20000平方米，由邵阳县住房保障服务中心实施，由于项目用地不够，县主要领导高度重视，亲自到现场为项目选址，定了地块后又与现规划的茶都路有重叠，于2023年3月12日提交邵阳县空间规委会对该项目用地和现规划的茶都路进行调整，邵阳县委书记，县长及评委一致通过调整方案，并指示该项目相关手续允许容缺办理，已完成立项、初步设计图审、建设用地规划许可，

- （5）邵阳县工业园区保障性租赁住房建设项目252套15120平方米，由邵阳县夫夷产业发展有限公司实施，该项目主体已完工，正在进行室内装修。

- （二）聚焦乡村振兴，着力为美丽村镇建设贡献力量

- 1.加强运维，提升污水收集管网建设。

- 2023年度对已建投产的11个乡镇污水处理厂加强运营管理。各乡镇污水处理设施普遍存在污水收集率低、进水COD浓度低等通病，坚持科学论证、对症下药、一厂一策，全力提高污水收集率和厂区负荷率。我们择优聘请有经验的第三方机构对已建成乡镇污水处理设施进行现场调研，查找问题、剖析原因，针对乡镇污水处理设施支管与入户管的接驳管网这一薄弱环节，对进水量低的污水处理厂量身定做“一厂一策”改造方案，推进入户管网续建工程，建成后将消除生活污水直排口，实现污水应收尽收，提高污水收集率和厂区负荷率，实现提质增效，镇区生活环境也将得到进一步改善。

- 2.精准帮扶，圆“六类人员”的“安居梦”。

- 我县将建立农村房屋全生命周期管理和农房定期体检制度，加强农户住房安全日常巡查、施工现场巡查与指导监督，及时发现问题并督促整改，指导做好竣工验收，让改造后的房屋符合安全要求，农村居民住起来更舒适放心。为全面推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，邵阳县农村危房改造工作以监测户、农村低保户，农村分散特困供养人员，低保边缘户等作为重点目标，通过初步摸底、纪检平台数据比对、县级核查和联合审核，已确定2023年农村危房改造对象148户。截至目前，148户危改户已全部建成完工，资金拨付到位。

- 3.修保结合，传统村落特色凸显。

- 传统村落蕴藏着丰富的历史信息和文化景观，具有独特民俗民风，是农耕文明不可再生的文化遗产，承载着中华传统文化的精华。我局努力探索建立完善的传统村落保护管理机制，采取修缮、保护相结合的方式，加大对传统村落的保护支持。

- 4.有序管理，从机制规范农村新建自建房。每个乡镇组建乡镇级的自然资源和村镇事务中心，明确人员管理农村自建房。解决了原来农村居民自建房的无人员、无组织管理的无序局面，各乡镇组建农村建房管理队伍，定期不定期进行巡查；每个村明确一名建房管理安全员，对房屋建设进行全程跟踪。确保每一栋新建的农房或危改房，都有一名村干部和乡镇干部负责质量监督监管，实行“六到场”制度，切实抓好质量安全监管，乡镇（街道）落实建房全过程公示制作农村建房质量安全监管公示牌制度。将建房的基本信息、各方负责人的联系方式和监督举报电话进行公示，同时“六到场”检查人员按程序在公示牌上签名确认。

- （三）优化营商环境，着力推动房地产市场平稳健康

- 1.优质服务房产行业。

- （1）房交会。在县委、县政府的指导下，配合住建局和各相关行政单位、各房地产开发企业于2023年4月3日联合举办了邵阳县首届房地产交易展示会。办文两个：《邵阳县2023年房地产交易期间优惠措施》（邵政办发〔2023〕20号）文件 、《关于进一步促进全县房地产平稳监控发展的意见》（邵政办发〔2023〕26号文件）。

- （2）2023年上半年房地产企业入规入统共2家，分别是湖南芙夷新园物流有限责任公司（双铁国际陆港物流中心）、邵阳县华都置业有限公司（华都国际）。

- （3）重点项目。

- ①邵阳县和意房地产开发有限公司：

- 已经完成19、20栋室内墙体砌筑100%工程量；完成A区园林配套附属设施100%工程量；27、28栋室内墙体砌筑50%工程量。总投资20000万元，已完成投资18500万元。

- ②湖南永民雄新房地产开发有限公司：

- 目前拆迁工作还未完成。总投资25000万元，已完成投资22250万元。

- ③邵阳君悦房地产开发有限公司：

- 2#3#4#栋已交楼。5#栋主体工程完成10/33。总投资8000万元，已完成投资7500万元。

- 2.加快保交楼建设进度

- （1）邵阳县第二批3个保交楼项目专项借款共计14780万元，1478套，累计支付13214万元，占借款资金总量89.4%。

- （2）截至2023年8月31日振羽首府项目993套，名盛国际118套，君悦山水城367套已全部交付使用，交付率：100%。截至2023年8月31日振羽首府项目9930万，名盛国际1180万，君悦山水城3670万已全部用完，资金使用率：100%。

- （3）房地产销售及投资情况。2023年1月-11月30日房地产销售：38.90万㎡，增长38.9%%。

- 2023年1月-10月31日房地产投资：179508万元，增长12.9 %。

- （4）既有住宅加装电梯。2022年完成联合审批共计28台。2023年完成联合审批共计38台。2023年开工20台（正在办理施工许可证）。2023年竣工4台。

- （5）预售许可证。2023年1月1日-11月31日，共发放预售许可证38本，预售总面积31.21万㎡，总套数2559套。其中住宅预售面积26.36万㎡，1865套；非住宅预售面积4.85万㎡，694套。

- 3.规范招投标行业监管

（1）2023年以来，房屋建筑和市政工程建设领域共监管完成招标工程项目37个， 必招项目16个，邀请招标21个；按规定办理了项目备案，备案率达100%。必招项目全部是全流程电子化评标，网上审批，严格按照《招投标法》及其实施条例执行，招投标投诉案件实现零投诉。

（2）按标后稽查清单内容，对邵阳县人民医院第二住院楼配套安装工程、邵阳县塘渡口镇A-01-01#，长亭路及新世纪液化石油气站（13-3#）地块土石方工程、邵阳县承接产业园转移示范区建设二期工程（高科技新材料产业园一期）、邵阳县高新区绿色低碳循环产业园标厂建设项目（邵阳县红洲路道路提质改造工程）工程总承包、邵阳县高新区绿色低碳循环产业园标厂建设项目（邵阳县原G207提质改造工程）工程总承包、邵阳县谷洲镇人民政府公租房（五小一中心）建设项目等建设项目进行了标后稽查。检查发现各招标人守法意识较强，能够依法开展项目招投标活动，项目招投标程序规范、过程公开透明，招投标资料归档完整；施工单位能按照合同约定进行履约，现场监管制度健全，人员到岗履约情况较好。

- （四）守住质量安全底线，着力打好安全生产翻身仗

1.强化建筑工程质量安全管控。

- （1）夯实安全生产工作基础，提高业务水平。局机关和二级机构定期不定期组织业务培训，鼓励干部职工参加省市的集中轮训，提高专业技术水平和执法水平，今年7月5日-7月6日组织各成员单位、县内施工企业、在建项目安全管理人员参加住建部质量安全监管司举办的线上安全监管培训，参培人员110人次。

- （2）全面排查建筑工地安全隐患。对全县各建筑工地安全生产进行检查，下发整改通知单217份，查处安全隐患428处，目前已整改到位422处，还有6处正在整改当中；对全县建筑工地汛期地质灾害定期排查，制定了汛期值班表，汛期期间24小时值班值守。

- （3）8月25日起，对全县范围内在建工地开展防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动督查，进一步做好建筑领域扬尘污染综合治理工作。其中对书香门第、上邦华府、第二水厂项目等在建项目工地进行了现场督查，察看了建筑施工现场防尘降尘设施和安全文明施工等情况，督促在建工地严格落实施工围挡、物料堆放、湿法作业、道路硬化、车辆冲洗、渣土密闭运输“六个百分百”措施，并要求在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾降尘桩和空气质量检测仪等装置，切实做好扬尘治理措施，保证空气质量。通过实地检查，督查组发现少数工地存在管理不完善、防尘措施落实不到位的情况，及时下发整改通知书，督促整改。

- （4）大力开展建筑起重机械专项检查。为吸取宁乡高新区“3.16”塔式起重机倾覆事故教训，切实做好我县建筑工地安全生产工作，我局于3月21日聘请第三方检测机构对全县的建筑起重机械进行了第一次专项检查，共检测26台塔式起重机、15台施工升降机、8台物料提升机、140个附着式脚手架机位、27台高处作业吊篮。针对在检查过程中发现的问题，专项检查组共下达建筑起重机械安全检查整改通知书20份，停止使用整改通知书1份，要求企业立即整改到位，消除安全隐患。

- 2.开展居民自建房专项整治。

- 根据省自建房安全专项整治管理平台统计数据，全县完成自建房排查228150栋，其中经营性自建房8452栋，非经营性自建房219653栋。针对经营性居民自建房共核实鉴定8452栋，核实鉴定率100%，经核实鉴定存在安全隐患进入整治库的1102栋，其中：经鉴定存在结构安全隐患需销号的85栋；经核实存在消防安全隐患的1014栋；经核实存在经营安全隐患的2栋；经核实存在建设合法合规隐患的18栋。针对非经营性居民自建房共核实鉴定219653栋，核实鉴定率100%，经核实鉴定存在安全隐患进入整治库的5598栋，其中：经鉴定存在结构安全隐患需销号的4669栋；经核实存在地质灾害隐患的83栋；经核实存在建设合法合规隐患的38栋。

- 整治行动开展以来，依法采取“改、停、封、拆”措施，针对经核实鉴定进入整治库的1102栋经营性自建房，已整治销号1085栋，整治销号率98%，其中：结构安全隐患已销号85栋，销号率100%；消防安全隐患已销号1014栋，销号率100%；经营安全隐患已整治2栋，销号率100%；建设合法合规隐患已整治1栋，整治销号率6%。针对经核实鉴定进入整治库的5598栋非经营性自建房，已整治销号5543栋，整治销号率99%，其中：结构安全隐患已销号4669栋，销号率100%；地质灾害隐患已销号83栋，销号率100%；建设合法合规隐患已整治20栋，整治销号率53%。

- 2023年我县举办了9期乡村工匠培训班，免费培训742名乡村建设工匠，提升了我县农村建筑工程安全质量水平。我县截至目前新建房屋（含拆旧建新）1208栋，其中有1073栋是限额以上居民自建房，135栋为限额以下居民自建房，1208栋房屋都办理了《农村宅基地批准书》和《乡村建设规划许可证》，房屋质量安全可控。

- 3.建设工程消防工作。

- （1）提高消防验收（备案）办结率。截至2023年11月30日，窗口受理建设工程消防验收36件，办结36件，办结率100%；受理建设工程消防备案33件，办结33件，办结率100%。

- （2）积极化解房地产遗留问题。2023年以来我局积极参与夫夷新城、夷江豪庭、宝峰城、汇福鑫城等房地产项目遗留问题处理，督促开发商落实消防安全问题整改，办理建设工程消防验收。截至11月底我局完成化解房地产办证项目6个，其中宝峰城一期御园住宅小区取得消防备案合格意见书和竣工验收备案；夫夷国际社区Ｃ13栋、Ｃ14栋取得消防评估合格报告和质量安全鉴定合格报告；夫夷天街取得消防评估合格报告和质量安全鉴定报告；夷江豪庭商住小区取得消防验收合格意见书和竣工验收备案；汇福鑫城小区取得消防评估合格报告和竣工验收备案。宝峰城中宝峰府邸取得消防验收意见书。

- （3）开展高层建筑消防问题专项整治。我局联合县消防救援大队、县城管局、塘渡口镇人民政府、县住保中心开展高层建筑消防安全风险隐患专项整治，排查高层建筑218栋，下发限期整改通知书7份，整改消防隐患7个。

- （4）加强未经消防设计审查消防验收人员密集场所排查摸底。已排查KTV、网吧18家，未办理消防验收或备案手续的4家，下发限期整改通知书4份；排查饭店16家，未办理消防验收或备案手续的6家，下发限期整改通知书6份；排查超市13家，未办理消防验收或备案手续的4家，下发限期整改通知书4份；排查医院21家，未办理消防验收或备案手续10家，下发限期整改通知书10份。

- （5）全力保障“保交楼”项目。2023年我县上邦华府、东方凤凰城、振羽首府、名盛国际、银河玉苑、君悦山水等项目纳入“保交楼”项目。我局主动前移服务，为每个项目消防施工量身定制方案，督促施工单位严格按照时间节点完成施工进度。截至11月底上邦华府、东方凤凰城、振羽首府、名盛国际、银河御苑顺利完成消防验收。

- （五）以担当作为为使命，强化责任意识、统筹各项工作

1.综治民调、扫黑除恶、禁毒、反电诈工作。

一是充分提高全体干部职工及家属对综治民调、扫黑除恶、禁毒、反电诈工作的认识和危害，加大对建筑领域的黑恶势力摸排和打击力度。二是进村入户，宣传党的政策，开展走访宣传活动，联系双合社区、河伯乡井子村、五皇村、永兴村，每个干部职工社区联系10户、村联系2-4户，每月进行一次大走访，宣传综治民调、扫黑除恶、禁毒、反电诈等工作，发放3000余份宣传资料。

2.以沟通为纽带，切实为群众排忧解难

截至2023年11月底，收到“县长信箱”转交办件 5件，受理5件，已办结5件，未办结0件；收到“12345”政务服务便民热线平台转交办件285件，受理285件，已办结276件，未办结的9件正在办理中；收到“红网”平台转交办件56件，受理56件，已办结56件，未办结0件。收到湖南省智慧信访系统交办信访件101件，受理101件，已办结94件，未办结的7件正在办理中。

- 二、存在的问题及原因分析

- 1、预算编制的口径与实际执行有不一致，上级资金未纳入年初预算，导致预算执行有偏差、经费缺口较大：且我局业务性专项资金种类繁多，涉及面广，财务整体监管难度偏大。

2、部分功能性科目规范使用有待加强。因财政资金紧张，所需资金指标很难按时到位，而单位有些必要支出项目不得已使用其他功能指标进行支付。

3、由于我局机构较多，人员较多，机关工作经费预算不足，难保正常运转；

- 三、改进措施

1、加强预算的科学性、计划性。坚守“先有预算，后有支出”的底线，无预算不得支出，且严格要求在预算范围内开支；强化日常管理工作。一是及时掌握资金使用动态情况，了解资金使用过程中产生的效果以及满意度情况；二是加强资金使用各环节的管理，严格按政策、制度的规定用好每一笔资金。

2、加强财务监督和管理，不断健全和完善内控制度。对各业务股室和二级机构的专项经济活动实施必要的预算控制和过程监督，加强财务管理力度。部门整体预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目，优化预算执行的可操作性，不断健全和完善内控制度，提高资金使用效益。

3、足额保障人员经费，提高单位工作经费，稳定基层建设队伍。

4、加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。

邵阳县住房和城乡建设局（人防办）

2024年1月5日